| Epic-03 (SCRUM-24) ### [SCRUM-9] HU-05: Creación automatizada de curso y migración de plantilla vía API Created: 03/May/26 Updated: 21/May/26 Due: 17/Apr/26 Resolved: 03/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | v0.2 |
| Parent: | Epic-03 |

| Type: | Feature | Priority: | High |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Charles |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | API, Backend, Canvas |  |  |
| Σ Remaining Estimate: | Not Specified | Remaining Estimate: | Not Specified |
| Σ Time Spent: | Not Specified | Time Spent: | Not Specified |
| Σ Original Estimate: | Not Specified | Original estimate: | Not Specified |

| Sub-tasks: | Key; Summary; Type; Status; Assignee. SCRUM-56; Implementar `CanvasHttpClient` en `ba...; Subtask; Finalizado. SCRUM-57; Implementar `CourseRepository.create_...; Subtask; Finalizado. SCRUM-58; Implementar `CourseRepository.copy_te...; Subtask; Finalizado. SCRUM-59; Implementar `CourseRepository.poll_mi...; Subtask; Finalizado. SCRUM-60; Implementar `CourseRepository.get_cou...; Subtask; Finalizado. SCRUM-61; Integrar `CourseRepository` en `Deplo...; Subtask; Finalizado. SCRUM-62; Escribir tests con mock de `CanvasHtt...; Subtask; Finalizado. |
| --- | --- |
| Sprint: | Sprint 2: Integración con API |
| Story point estimate: | 5 |
| Rank: | 0¦i0000f: |

| Description |  |
| --- | --- |

Como/Quiero/Para: Como Analista de Ambientes de Aprendizaje, quiero que el sistema cree el curso en Canvas y copie la plantilla seleccionada automáticamente esperando a que la migración se complete, para no tener que realizar este proceso de manera manual, reduciendo el tiempo de configuración inicial del aula. Criterios de Aceptación: - Para curso nuevo: crear el curso en Canvas con el nombre proporcionado. - Copiar la plantilla seleccionada al nuevo curso con la opción de Content Migration de Canvas. - Para curso existente: verificar que el ID existe y es accesible. - Se retorna el nombre y URL directa al curso en Canvas.

| Epic-03 (SCRUM-24) ### [SCRUM-10] HU-06: Subida masiva de archivos a Canvas vía API Created: 03/May/26 Updated: 21/May/26 Due: 17/Apr/26 Resolved: 03/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | v0.2 |
| Parent: | Epic-03 |

| Type: | Feature | Priority: | High |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Charles |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | API, Backend, Canvas |  |  |
| Σ Remaining Estimate: | Not Specified | Remaining Estimate: | Not Specified |
| Σ Time Spent: | Not Specified | Time Spent: | Not Specified |
| Σ Original Estimate: | Not Specified | Original estimate: | Not Specified |

| Sub-tasks: | Key; Summary; Type; Status; Assignee. SCRUM-63; Implementar `FileRepository._fase1_so...; Subtask; Finalizado; Charles. SCRUM-64; Implementar `FileRepository._fase2_su...; Subtask; Finalizado. SCRUM-65; Implementar `FileRepository._fase3_co...; Subtask; Finalizado. SCRUM-66; Implementar `FileRepository._subir_c...; Subtask; Finalizado. SCRUM-67; Implementar `FileRepository.create_fo...; Subtask; Finalizado. SCRUM-68; Implementar `FileRepository.upload_al...; Subtask; Finalizado. SCRUM-69; Definir `UploadSummary` con campos `e...; Subtask; Finalizado. SCRUM-70; Implementar detección de MIME type po...; Subtask; Finalizado. SCRUM-71; Escribir tests con mock de las 3 fase...; Subtask; Finalizado. |
| --- | --- |
| Sprint: | Sprint 2: Integración con API |
| Story point estimate: | 8 |
| Rank: | 0¦i0000n: |

| Description |  |
| --- | --- |

Como/Quiero/Para: Como Analista de Ambientes de Aprendizaje, quiero que el sistema suba automáticamente todos los archivos del .ZIP al curso en Canvas, respetando la estructura de carpetas, para eliminar la carga de subir decenas de archivos y asegurar que todos queden disponibles en el Aula. Criterios de Aceptación: - Sube todos los archivos de la carpeta 1. Archivos, al curso en Cancvas. - Mantiene la estructura de carpetas del ZIP dentro del curso Canvas (crea las carpetas necesarias). - Muestra una barra de progreso que va a avanzando a medida que se cargan los archivos.

| Epic-03 (SCRUM-24) ### [SCRUM-11] HU-07: Vinculación de PDFs a Páginas, Tareas de entrega y Foros Created: 03/May/26 Updated: 21/May/26 Due: 17/Apr/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | v0.2 |
| Parent: | Epic-03 |

| Type: | Feature | Priority: | Highest |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Charles |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | API, Backend, Canvas |  |  |
| Σ Remaining Estimate: | Not Specified | Remaining Estimate: | Not Specified |
| Σ Time Spent: | Not Specified | Time Spent: | Not Specified |
| Σ Original Estimate: | Not Specified | Original estimate: | Not Specified |

| Sub-tasks: | Key; Summary; Type; Status; Assignee. SCRUM-20; `link_pdfs_bulk()` en `PageRepository`.; Subtask; Finalizado. SCRUM-21; Tests cubren ambos modelos instruccio...; Subtask; Finalizado. SCRUM-72; • El atributo de vista previa se veri...; Subtask; Finalizado. SCRUM-73; Implementar `CourseRepository.list_as...; Subtask; Finalizado. SCRUM-74; Implementar `CourseRepository.list_di...; Subtask; Finalizado. SCRUM-75; Definir matrices de actividades por m...; Subtask; Finalizado. SCRUM-76; Implementar `PageRepository.link_pdf...; Subtask; Finalizado. SCRUM-77; Construir HTML de vinculación con atr...; Subtask; Finalizado. SCRUM-78; Implementar `PageRepository.update_a...; Subtask; Finalizado. SCRUM-79; Integrar `_vincular_pdfs()` en el orq...; Subtask; Finalizado. SCRUM-80; Escribir tests para matching PDF→acti...; Subtask; Finalizado. |
| --- | --- |
| Sprint: | Sprint 2: Integración con API |
| Story point estimate: | 5 |
| Rank: | 0¦i0000o: |

| Description |  |
| --- | --- |

Como/Quiero/Para: Como Analista de Ambientes de Aprendizaje, quiero que los PDF’s de actividades estén vinculados automaticamente a sus respectivas tareas y foros correspondientes del Aula Máster con vista previa del documento, para que los estudiantes puedan visualizar el documento directamente sin necesidad de descargar el archivo, mejorando así la experiencia de usuario. Criterios de Aceptación: - Vincula PDFs 'Actividad Formativa' a sus actividades Canvas de tipo Foro correspondientes por número de unidad. - Vincula PDFs 'Actividad Sumativa' a sus actividades Canvas de tipo tarea correspondientes por número de unidad. - Vincula documentos a actividades de tipo Foro por número de unidad. - Al ingresar a cada actividad o foro, se puede observar la previsualización del documento. - Se debe respetar la numeración de la Unidad respecto al PDF donde debe ir asociado. - Se aplica tanto al Diseño por Unidades como por Nuevo Sistema, teniendo en cuenta las actividades de cada uno.

| Epic-04 (SCRUM-25) ### [SCRUM-12] HU-08: Panel visual de confirmación de despliegue y estado de conexión Created: 03/May/26 Updated: 21/May/26 Due: 17/Apr/26 Resolved: 03/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | v0.2 |
| Parent: | Epic-04 |

| Type: | Feature | Priority: | High |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Charles |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | Backend, Frontend |  |  |
| Σ Remaining Estimate: | Not Specified | Remaining Estimate: | Not Specified |
| Σ Time Spent: | Not Specified | Time Spent: | Not Specified |
| Σ Original Estimate: | Not Specified | Original estimate: | Not Specified |

| Sub-tasks: | Key; Summary; Type; Status; Assignee. SCRUM-81; Definir `ProgressEvent` value object ...; Subtask; Finalizado. SCRUM-82; Implementar `TaskManager` en `present...; Subtask; Finalizado. SCRUM-83; Implementar endpoint `POST /api/v1/de...; Subtask; Finalizado. SCRUM-84; Implementar endpoint `GET /api/v1/dep...; Subtask; Finalizado. SCRUM-85; Implementar heartbeat (`: heartbeat\n...; Subtask; Finalizado. SCRUM-86; Implementar `_ejecutar_deploy_backgro...; Subtask; Finalizado. SCRUM-87; Crear `openDeployStream(taskId, onEve...; Subtask; Finalizado. SCRUM-88; Crear componente `ProgressTracker.tsx...; Subtask; Finalizado. SCRUM-89; Integrar `ProgressTracker` en `Deploy...; Subtask; Finalizado. |
| --- | --- |
| Sprint: | Sprint 2: Integración con API |
| Story point estimate: | 3 |
| Rank: | 0¦i0000p: |

| Description |  |
| --- | --- |

Como/Quiero/Para: Como Analista de Ambientes de Aprendizaje, quiero ver el progreso del despliegue en tiempo real y recibir un enlace directo al curso cuando el proceso termine, para saber en todo momento qué está haciendo el sistema y poder acceder al curso inmediatamente. Criterios de Aceptación: - El panel muestra los 5 pasos del despliegue con nombre, porcentaje de avance y estado visual. - Los eventos de progreso se observan en tiempo real. - Al completar exitosamente, muestra el enlace directo al curso. - El log de eventos muestra los mensajes del orquestador en tiempo real con formato de terminal.

| Epic-01 (SCRUM-22) ### [SCRUM-5] HU-01: Interfaz de selección de Plantilla base (Diseño, Nivel, Tipología) Created: 03/May/26 Updated: 21/May/26 Due: 10/Mar/26 Resolved: 03/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | v0.1 |
| Parent: | Epic-01 |

| Type: | Feature | Priority: | High |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Charles |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | Frontend |  |  |
| Σ Remaining Estimate: | Not Specified | Remaining Estimate: | Not Specified |
| Σ Time Spent: | Not Specified | Time Spent: | Not Specified |
| Σ Original Estimate: | Not Specified | Original estimate: | Not Specified |

| Sub-tasks: | Key; Summary; Type; Status; Assignee. SCRUM-28; Front: Crear componente `TemplateSele...; Subtask; Finalizado. SCRUM-29; Front: Definir constante `PLANTILLAS_...; Subtask; Finalizado. SCRUM-30; Front: Implementar función `resolverP...; Subtask; Finalizado. SCRUM-31; Front: Añadir tipo `TemplateSelection...; Subtask; Finalizado. SCRUM-32; Front: Integrar `TemplateSelector` en...; Subtask; Finalizado. SCRUM-33; Front: Mostrar nombre de plantilla re...; Subtask; Finalizado. SCRUM-34; Test: Verificar que los 3 selectores ...; Subtask; Finalizado. |
| --- | --- |
| Sprint: | Sprint 1: Modelado y Prototipo |
| Story point estimate: | 3 |
| Rank: | 0¦i0000v: |

| Description |  |
| --- | --- |

Como/Quiero/Para: Como Analista de Ambientes de Aprendizaje, quiero seleccionar la plantilla del Aula Máster en Canvas indicando el Diseño Instruccional, Nivel de Formación y Tipología, para garantizar que el aula se cree con la estructura institucional correcta. Criterios de Aceptación: - El sistema muestra tres opciones: Diseño Instruccional → Nivel de Formación → Tipología. - Al seleccionar los tres filtros la aplicación selecciona la Plantilla específica para crear el Aula Máster. - Sobre los filtros disponibles: - Diseño Instruccional (Unidades, Nuevo sistema) - Nivel (Pregrado, Posgrado) - Tipología (Los valores dependen de la selección del Diseño Instruccional) - El analista solo puede avanzar al paso siguiente si los tres filtros están seleccionados. - El componente muestra el nombre de la plantilla resultante como confirmación visual. - Se habilita un botón de confirmación para avanzar al siguiente paso: Configurar curso. Si no existe plantilla para la combinación seleccionada, se muestra un mensaje de advertencia.

| Epic-01 (SCRUM-22) ### [SCRUM-6] HU-02: Formulario de captura de Metadatos (Nombre, código, período) Created: 03/May/26 Updated: 21/May/26 Due: 17/Mar/26 Resolved: 03/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | v0.1 |
| Parent: | Epic-01 |

| Type: | Feature | Priority: | High |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Charles |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | Frontend |  |  |
| Σ Remaining Estimate: | Not Specified | Remaining Estimate: | Not Specified |
| Σ Time Spent: | Not Specified | Time Spent: | Not Specified |
| Σ Original Estimate: | Not Specified | Original estimate: | Not Specified |

| Sub-tasks: | Key; Summary; Type; Status; Assignee. SCRUM-35; • Frontend: Crear componente `Metadat...; Subtask; Finalizado. SCRUM-36; • Frontend: Implementar validación: `...; Subtask; Finalizado. SCRUM-37; • Frontend: Implementar validación: `...; Subtask; Finalizado. SCRUM-38; • Frontend: Añadir tipo `CourseMetada...; Subtask; Finalizado. SCRUM-39; • Frontend: Integrar en `DeployPage` ...; Subtask; Finalizado. SCRUM-40; • Frontend: Deshabilitar el botón 'Co...; Subtask; Finalizado. |
| --- | --- |
| Sprint: | Sprint 1: Modelado y Prototipo |
| Story point estimate: | 3 |
| Rank: | 0¦i00013: |

| Description |  |
| --- | --- |

Como/Quiero/Para: Como Analista de Ambientes de Aprendizaje, quiero indicar si el aula es un curso nuevo o el ID URL del curso existente, proporcionar el nombre del curso, para que se cree un aula nueva con los contenidos o se reemplacen los que ya existen en un aula. Criterios de Aceptación: - El formulario presenta dos opciones: 'Crear curso nuevo' y 'Usar curso existente'. - Al seleccionar 'Curso nuevo': aparece un campo de texto para el nombre del curso, con validación de campo no vacío. - Al seleccionar 'Curso existente': aparece un campo numérico para el ID Canvas, que debe ser un número entero positivo. - El formulario no permite avanzar si la validación de su opción activa falla. Los metadatos capturados se conservan en el estado de la página hasta el momento del despliegue.

| Epic-01 (SCRUM-22) ### [SCRUM-7] HU-03: Interfaz visual de carga de archivos (Zona Drag & Drop para ZIP y Excel) Created: 03/May/26 Updated: 21/May/26 Due: 31/Mar/26 Resolved: 03/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | v0.1 |
| Parent: | Epic-01 |

| Type: | Feature | Priority: | High |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Charles |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | Backend, Frontend |  |  |
| Σ Remaining Estimate: | Not Specified | Remaining Estimate: | Not Specified |
| Σ Time Spent: | Not Specified | Time Spent: | Not Specified |
| Σ Original Estimate: | Not Specified | Original estimate: | Not Specified |

| Sub-tasks: | Key; Summary; Type; Status; Assignee. SCRUM-41; Crear componente `DropZone.tsx` con z...; Subtask; Finalizado. SCRUM-42; Implementar validación de extensión ....; Subtask; Finalizado. SCRUM-43; Llamar a `POST /api/v1/deploy/upload`...; Subtask; Finalizado. SCRUM-44; Mostrar spinner/barra de carga mientr...; Subtask; Finalizado. SCRUM-45; Mostrar resumen de respuesta: filenam...; Subtask; Finalizado. SCRUM-46; Guardar `{zipFile, excelFile}` como `...; Subtask; Finalizado. SCRUM-47; Añadir tipos `UploadResult` y `Upload...; Subtask; Finalizado. SCRUM-48; Verificar endpoint `POST /api/v1/depl...; Subtask; Finalizado. |
| --- | --- |
| Sprint: | Sprint 1: Modelado y Prototipo |
| Story point estimate: | 5 |
| Rank: | 0¦i00015: |

| Description |  |
| --- | --- |

Como/Quiero/Para: Como Analista de Ambientes de Aprendizaje, quiero cargar el ZIP de contenidos del Aula Máster y el Guion de módulo en formato .xlsx (Libro de Excel) mediante una zona de arrastre o botón de selección, para que ser normalicen los contenidos y poder cargarlos satisfactoriamente. Criterios de Aceptación: - El componente acepta archivos .zip por arrastre o clic sobre la zona de carga. - El archivo Excel del guion es un campo secundario, completamente opcional. - Antes de subir, el cliente valida que el archivo tiene extensión .zip; si no, muestra error sin subir. - Durante la subida, se muestra un indicador de progreso - Tras la subida exitosa, se continua al paso de metadatos del curso.

| Epic-02 (SCRUM-23) ### [SCRUM-8] HU-04: Validación, desempaquetado y normalización local de archivos .ZIP Created: 03/May/26 Updated: 21/May/26 Due: 24/Mar/25 Resolved: 03/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | v0.1 |
| Parent: | Epic-02 |

| Type: | Feature | Priority: | High |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Charles |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | Backend |  |  |
| Σ Remaining Estimate: | Not Specified | Remaining Estimate: | Not Specified |
| Σ Time Spent: | Not Specified | Time Spent: | Not Specified |
| Σ Original Estimate: | Not Specified | Original estimate: | Not Specified |

| Sub-tasks: | Key; Summary; Type; Status; Assignee. SCRUM-49; Implementar `ZipProcessor` en `backe...; Subtask; Finalizado. SCRUM-50; Implementar `FileNormalizer` en `back...; Subtask; Finalizado. SCRUM-51; Definir value objects `ExtractionResu...; Subtask; Finalizado. SCRUM-52; Implementar endpoint `POST /api/v1/de...; Subtask; Finalizado. SCRUM-53; Escribir tests unitarios de `FileNorm...; Subtask; Finalizado. SCRUM-54; Escribir tests unitarios de `ZipProce...; Subtask; Finalizado. SCRUM-55; Escribir tests de integración del en...; Subtask; Finalizado. |
| --- | --- |
| Sprint: | Sprint 1: Modelado y Prototipo |
| Story point estimate: | 8 |
| Rank: | 0¦i00017: |

| Description |  |
| --- | --- |

Como/Quiero/Para: Como Analista de Ambientes de Aprendizaje, quiero que el sistema valide y normalice o renombre automáticamente la estructura del .ZIP cargado antes de ser cargado a Canvas, para detectar y corregir problemas de nombres de carpetas o archivos en el momento de que se carguen, evitando errores de paginación o enlazamiento durante el despliegue del curso. Criterios de Aceptación: - El sistema extrae el ZIP y verifica que la carpeta raíz contiene '1. Archivos' (o variante reconocida). - Renombra automáticamente carpetas que no siguen el estándar: ej. '2 Material fundamental' → '2. Material fundamental'. - Renombra PDFs al patrón canónico: ej. 'U1_Lectura fundamental_1.pdf' → 'U1_Lectura_Fundamental_1.pdf'.

| Epic-05 (SCRUM-26) ### [SCRUM-13] HU-09: Procesamiento e inyección de paquetes interactivos (Articulate Storyline) Created: 03/May/26 Updated: 21/May/26 Due: 08/May/26 Resolved: 08/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | v0.3 |
| Parent: | Epic-05 |

| Type: | Feature | Priority: | High |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Charles |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | Backend |  |  |
| Σ Remaining Estimate: | Not Specified | Remaining Estimate: | Not Specified |
| Σ Time Spent: | Not Specified | Time Spent: | Not Specified |
| Σ Original Estimate: | Not Specified | Original estimate: | Not Specified |

| Sub-tasks: | Key; Summary; Type; Status; Assignee. SCRUM-90; Implementar `InteractiveContentDetect...; Subtask; Finalizado. SCRUM-91; Soportar variantes de naming en `dete...; Subtask; Finalizado. SCRUM-92; Implementar función `_buscar_html_pri...; Subtask; Finalizado. SCRUM-93; Implementar `IframeComposer.compose(c...; Subtask; Finalizado. SCRUM-94; Implementar `_crear_paginas_interacti...; Subtask; Finalizado. SCRUM-95; Implementar `PageRepository.create_p...; Subtask; Finalizado. SCRUM-96; Escribir tests de `InteractiveConten...; Subtask; Finalizado. |
| --- | --- |
| Sprint: | Sprint 3: Automat. y Monitoreo |
| Story point estimate: | 8 |
| Rank: | 0¦i0002n: |

| Description |  |
| --- | --- |

Como/Quiero/Para: Como Analista de Ambientes de Aprendizaje, quiero que la aplicación detecte automáticamente los paquetes Storyline en el -ZIP y cree las páginas interactivas con los botones correspondientes en el curso en Canvas, para no tener que crear y configurar manualmente cada página SCORM, lo cual con lleva bastante tiempo y proceso manual. Criterios de Aceptación: - Detecta carpetas SCORM en '2. Material fundamental', '3. Material de trabajo' y '4. Complementarios' con los patrones: `U {n}_MF_{num}`, `MF_U{n} _ {num}`, `U{n}_MF{num} `, `U {n}_MF`. * Busca `story.html` como archivo principal (preferido); si no existe, usa `index.html`. * Por cada paquete detectado, crea una página Canvas con el título`unidad-{n} {num} `. - Se agrega el botón de acceso con imagen institucional `.png` en la página de la página correspondiente.

| Epic-05 (SCRUM-26) ### [SCRUM-14] HU-10: Procesamiento del Guion (Excel) para inyección de textos y multimedia Created: 03/May/26 Updated: 21/May/26 Due: 08/May/26 Resolved: 08/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | v0.3 |
| Parent: | Epic-05 |

| Type: | Feature | Priority: | High |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Charles |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | Backend |  |  |
| Σ Remaining Estimate: | Not Specified | Remaining Estimate: | Not Specified |
| Σ Time Spent: | Not Specified | Time Spent: | Not Specified |
| Σ Original Estimate: | Not Specified | Original estimate: | Not Specified |

| Sub-tasks: | Key; Summary; Type; Status; Assignee. SCRUM-97; Implementar `GuionExcelReader.read() ...; Subtask; Finalizado. SCRUM-98; Implementar detección automática de f...; Subtask; Finalizado. SCRUM-99; Implementar `GuionData.unidad(n: int...; Subtask; Finalizado. SCRUM-100; Implementar limpieza de prefijos de i...; Subtask; Finalizado. SCRUM-101; Implementar filtrado de URLs Shutters...; Subtask; Finalizado. SCRUM-102; Integrar `GuionExcelReader` en `orch...; Subtask; Finalizado. SCRUM-103; Escribir 26 tests con fixtures de Exc...; Subtask; Finalizado. |
| --- | --- |
| Sprint: | Sprint 3: Automat. y Monitoreo |
| Story point estimate: | 5 |
| Rank: | 0¦i0002v: |

| Description |  |
| --- | --- |

Como/Quiero/Para: Como Analista de Ambientes de Aprendizaje, quiero que el sistema lea el Guion de módulo en formato Excel y use esa información para completar los textos de introducción del Front del Curso, las páginas de Material Fundamental con los vídeos y podcast correspondientes, para que los recursos multimedia queden cargados automátiucamente sin tener que copiar manualmente cada URL para insertarla en Canvas. Criterios de Aceptación: - Lee la hoja 'Guion de módulo' del archivo Excel cargado por el analista. - Extrae: video inicial (Vimeo), párrafo de inicio y párrafo de cierre del curso. - Por cada unidad (1-4): video de introducción (URL), párrafo introductorio, podcast (SoundCloud URL) y video Vimeo de Material Fundamental. - Limpia prefijos de instrucción como 'No diligencie en este campo...' y 'Solo diligencie si...'. - Ignora URLs de Shutterstock (son imágenes de referencia, no recursos del aula). - Si el Excel no está disponible o no puede leerse, el sistema continúa el despliegue con advertencia (los campos quedan vacíos).

| Epic-04 (SCRUM-25) ### [SCRUM-15] HU-11: Monitoreo visual de estado (Barra de progreso) y botón Cancelación Created: 03/May/26 Updated: 21/May/26 Due: 08/May/26 Resolved: 08/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | v0.3 |
| Parent: | Epic-04 |

| Type: | Feature | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Charles |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | Backend, Frontend |  |  |
| Σ Remaining Estimate: | Not Specified | Remaining Estimate: | Not Specified |
| Σ Time Spent: | Not Specified | Time Spent: | Not Specified |
| Σ Original Estimate: | Not Specified | Original estimate: | Not Specified |

| Sub-tasks: | Key; Summary; Type; Status; Assignee. SCRUM-104; Extender `TaskManager.registrar()` pa...; Subtask; Finalizado. SCRUM-105; Implementar `TaskManager.cancelar(ta...; Subtask; Finalizado. SCRUM-106; Implementar endpoint `POST /api/v1/d...; Subtask; Finalizado. SCRUM-107; Manejar `asyncio.CancelledError` en e...; Subtask; Finalizado. SCRUM-108; Implementar `cancelDeploy(taskId)` e...; Subtask; Finalizado. SCRUM-109; Añadir estado `cancelando` y `confirm...; Subtask; Finalizado. SCRUM-110; Mostrar botón 'Cancelar despliegue' s...; Subtask; Finalizado. SCRUM-111; Implementar diálogo de confirmación c...; Subtask; Finalizado. SCRUM-112; Aplicar color naranja al log y al bad...; Subtask; Finalizado. |
| --- | --- |
| Sprint: | Sprint 3: Automat. y Monitoreo |
| Story point estimate: | 5 |
| Rank: | 0¦i00033: |

| Description |  |
| --- | --- |

Como/Quiero/Para: Como Analista de Ambientes de Aprendizaje, quiero ver el progreso del despliegue en tiempo real y poder cancelarlo si lo necesito, para tener control sobre el proceso sin tener que esperar a que termine si surge algún error o sea necesario parar. Criterios de Aceptación: - Barra de progreso con 5 pasos numerados, porcentaje visible y etiqueta del paso actual. - Log de eventos en tiempo real con formato de terminal (fondo oscuro, fuente monoespaciada). - Botón 'Cancelar despliegue' visible y habilitado únicamente mientras el proceso está activo. - Al hacer clic en cancelar, aparece un diálogo de confirmación antes de ejecutar la cancelación. - Tras confirmar: el sistema detiene el proceso en la siguiente operación. - Los archivos ya subidos a Canvas permanecen aunque se cancele el despliegue.

| Epic-06 (SCRUM-27) ### [SCRUM-17] HU-13: Benchmark de procesamiento y medición de tiempos Created: 03/May/26 Updated: 16/May/26 Due: 21/May/26 Resolved: 16/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | Epic-06 |

| Type: | Feature | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Charles |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | Backend, Frontend |  |  |
| Σ Remaining Estimate: | Not Specified | Remaining Estimate: | Not Specified |
| Σ Time Spent: | Not Specified | Time Spent: | Not Specified |
| Σ Original Estimate: | Not Specified | Original estimate: | Not Specified |

| Sub-tasks: | Key; Summary; Type; Status; Assignee. SCRUM-131; Implementar endpoint `POST /api/v1/be...; Subtask; Finalizado. SCRUM-132; Medir tiempos con `time.perf_counter(...; Subtask; Finalizado. SCRUM-133; Retornar JSON con: `etapas: [{nombre,...; Subtask; Finalizado. SCRUM-134; Crear página `BenchmarkPage.tsx` con ...; Subtask; Finalizado. SCRUM-135; Implementar barra de comparación visu...; Subtask; Finalizado. SCRUM-136; Implementar bloque 'Datos para el doc...; Subtask; Finalizado. SCRUM-137; Agregar ruta `/benchmark` en el route...; Subtask; Finalizado. |
| --- | --- |
| Sprint: | Sprint 4: Resiliencia |
| Story point estimate: | 5 |
| Rank: | 0¦i0003j: |

| Description |  |
| --- | --- |

Como/Quiero/Para: Como Analista de Ambientes de Aprendizaje, quiero ejecutar una medición de rendimiento del pipeline local y ver una comparación visual contra el proceso manual, para documentar objetivamente el ahorro de tiempo que produce el sistema y contar con datos cuantifivables. Criterios de Aceptación: - El benchmark ejecuta el pipeline completo sin realizar ninguna llamada a Canvas. - Mide por separado el tiempo de: extracción del ZIP, normalización de archivos, detección de SCORM y lectura del Excel del guion. - Muestra el tiempo de cada etapa en milisegundos (< 1 s) o segundos (> 1 s) según su duración. - Incluye una barra de comparación visual contra el proceso manual (referencia: 240 minutos = 14,400 s). - El bloque 'Datos para el documento de práctica' muestra los resultados en formato listo para copiar. - Acepta ZIP y, opcionalmente, Excel del guion como archivos de entrada.

| Epic-06 (SCRUM-27) ### [SCRUM-18] HU-14: Verificación de enlaces rotos y mensaje de confirmación de éxito Created: 03/May/26 Updated: 20/May/26 Due: 25/May/26 Resolved: 20/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | Epic-06 |

| Type: | Feature | Priority: | High |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Charles |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | Backend |  |  |
| Σ Remaining Estimate: | Not Specified | Remaining Estimate: | Not Specified |
| Σ Time Spent: | Not Specified | Time Spent: | Not Specified |
| Σ Original Estimate: | Not Specified | Original estimate: | Not Specified |

| Sub-tasks: | Key; Summary; Type; Status; Assignee. SCRUM-138; Implementar `FileRepository._subir_co...; Subtask; Finalizado. SCRUM-139; Clasificar errores: `httpx.TimeoutExc...; Subtask; Finalizado. SCRUM-140; Registrar cada intento fallido con `l...; Subtask; Finalizado. SCRUM-141; Añadir `fallidos: list[str]` a `Uploa...; Subtask; Finalizado. SCRUM-142; Test: archivo exitoso en primer inte...; Subtask; Finalizado. SCRUM-143; Test: archivo con 1 fallo y éxito en...; Subtask; Finalizado. SCRUM-144; Test: archivo con 3 fallos consecutiv...; Subtask; Finalizado. |
| --- | --- |
| Sprint: | Sprint 4: Resiliencia |
| Story point estimate: | 5 |
| Rank: | 0¦i0003r: |

| Description |  |
| --- | --- |

Como/Quiero/Para: Como Analista de Ambientes de Aprendizaje, quiero que la aplicación reintente automáticamente la subida de archivos que fallen por errores de red o respuestas temporales de Canvas, para que problemas transitorios de conectividad no interrumpan ni anulen un despliegue completo, especialmente cuando se suben decenas de archivos. Criterios de Aceptación: - Cada archivo tiene un máximo de 3 intentos de subida antes de marcarse como fallido. - Entre cada intento fallido hay una pausa fija de 2 segundos (backoff estático). - Si un archivo falla los 3 intentos, se agrega a `UploadSummary.fallidos` y el proceso continúa con el siguiente archivo. - Los archivos fallidos se registran en el log con su ruta relativa para diagnóstico del analista. - El `UploadSummary` final diferencia claramente exitosos de fallidos con sus conteos. - Los errores de red (timeout, 5xx de Canvas) activan el reintento; los errores 4xx (400, 404) no.

| Epic-06 (SCRUM-27) ### [SCRUM-19] HU-15: Generación y descarga de reporte histórico de operación en Excel Created: 03/May/26 Updated: 20/May/26 Due: 25/May/26 Resolved: 20/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | Epic-06 |

| Type: | Feature | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Charles |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | Backend, Frontend |  |  |
| Σ Remaining Estimate: | Not Specified | Remaining Estimate: | Not Specified |
| Σ Time Spent: | Not Specified | Time Spent: | Not Specified |
| Σ Original Estimate: | Not Specified | Original estimate: | Not Specified |

| Sub-tasks: | Key; Summary; Type; Status; Assignee. SCRUM-122; Definir interfaz `IAuditRepository` e...; Subtask; Finalizado. SCRUM-123; Definir `AuditEntry` value object en ...; Subtask; Finalizado. SCRUM-124; Implementar `SQLiteAuditRepository` e...; Subtask; Finalizado. SCRUM-125; Integrar el registro de auditoría en ...; Subtask; Finalizado. SCRUM-126; Implementar `GET /api/v1/audit` con q...; Subtask; Finalizado. SCRUM-127; Implementar `GET /api/v1/audit/expor...; Subtask; Finalizado. SCRUM-128; Crear página `AuditPage.tsx` con tab...; Subtask; Finalizado. SCRUM-129; Llamar a `GET /api/v1/audit/export` ...; Subtask; Finalizado. SCRUM-130; Tests del `SQLiteAuditRepository` con...; Subtask; Finalizado. |
| --- | --- |
| Sprint: | Sprint 4: Resiliencia |
| Story point estimate: | 3 |
| Rank: | 0¦i0003z: |

| Description |  |
| --- | --- |

Como/Quiero/Para: Como Analista de Ambientes de Aprendizaje, quiero consultar el historial de todos los despliegues realizados, filtrarlos por estado y exportarlos como un Excel con formato, para tener trazabilidad completa de las operaciones realizadas y poder generar reportes institucionales de los aulas desplegadas en cada período académico. Criterios de Aceptación: - El sistema registra automáticamente cada despliegue al finalizar, independientemente del resultado. - El historial persiste entre sesiones del servidor (SQLite en disco en la ruta configurada). - La interfaz permite filtrar por estado: todos / exitosos / fallidos / cancelados. - El Excel exportado tiene dos hojas: 'Historial detallado' y 'Resumen estadístico'. - El Excel aplica colores por estado: verde (exitoso), rojo (fallido), naranja (cancelado).

| HU-07: Vinculación de PDFs a Páginas, Tareas de entrega y Foros (SCRUM-11) ### [SCRUM-20] `link_pdfs_bulk()` en `PageRepository`. Created: 07/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-07: Vinculación de PDFs a Páginas, Tareas de entrega y Foros |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 2: Integración con API |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i00047: |

| HU-07: Vinculación de PDFs a Páginas, Tareas de entrega y Foros (SCRUM-11) ### [SCRUM-21] Tests cubren ambos modelos instruccionales. Created: 07/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 07/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-07: Vinculación de PDFs a Páginas, Tareas de entrega y Foros |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 2: Integración con API |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i0004f: |

| ### [SCRUM-22] Epic-01 Created: 13/May/26 Updated: 21/May/26 Resolved: 21/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |

| Type: | Epic | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Charles |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: |  |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i0004n: |
| Issue color: | grey |

| ### [SCRUM-23] Epic-02 Created: 13/May/26 Updated: 21/May/26 Resolved: 21/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |

| Type: | Epic | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Charles |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: |  |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i0004v: |
| Issue color: | green |

| Description |  |
| --- | --- |

Procesamiento Local de Contenidos

| ### [SCRUM-24] Epic-03 Created: 13/May/26 Updated: 25/May/26 Resolved: 25/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |

| Type: | Epic | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Charles |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: |  |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i00053: |
| Issue color: | green |

| Description |  |
| --- | --- |

Integración con Canvas LMS API

| ### [SCRUM-25] Epic-04 Created: 13/May/26 Updated: 25/May/26 Resolved: 25/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |

| Type: | Epic | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Charles |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: |  |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i0005b: |
| Issue color: | dark_teal |

| Description |  |
| --- | --- |

Monitoreo de Despliegue en Tiempo Real

| ### [SCRUM-26] Epic-05 Created: 13/May/26 Updated: 25/May/26 Resolved: 25/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |

| Type: | Epic | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Charles |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: |  |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i0005j: |
| Issue color: | grey |

| Description |  |
| --- | --- |

Automatización de Contenido Multimedia

| ### [SCRUM-27] Epic-06 Created: 13/May/26 Updated: 25/May/26 Resolved: 25/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |

| Type: | Epic | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Charles |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: |  |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i0005r: |
| Issue color: | dark_yellow |

| Description |  |
| --- | --- |

Resiliencia, Validación y Reportes

| HU-01: Interfaz de selección de Plantilla base (Diseño, Nivel, Tipología) (SCRUM-5) ### [SCRUM-28] Front: Crear componente `TemplateSelector.tsx` con lógica de selectores en cascada (Diseño Instruccional → Nivel → Tipología Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-01: Interfaz de selección de Plantilla base (Diseño, Nivel, Tipología) |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 1: Modelado y Prototipo |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i0005z: |

| HU-01: Interfaz de selección de Plantilla base (Diseño, Nivel, Tipología) (SCRUM-5) ### [SCRUM-29] Front: Definir constante `PLANTILLAS_MAP: Record<string, number>` con todos los IDs de plantilla Canvas mapeados por clave compuesta Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-01: Interfaz de selección de Plantilla base (Diseño, Nivel, Tipología) |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 1: Modelado y Prototipo |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i00067: |

| HU-01: Interfaz de selección de Plantilla base (Diseño, Nivel, Tipología) (SCRUM-5) ### [SCRUM-30] Front: Implementar función `resolverPlantillaId(disenio, nivel, tipologia): number ¦ null` que resuelve el ID desde el mapa Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-01: Interfaz de selección de Plantilla base (Diseño, Nivel, Tipología) |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 1: Modelado y Prototipo |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i0006f: |

| HU-01: Interfaz de selección de Plantilla base (Diseño, Nivel, Tipología) (SCRUM-5) ### [SCRUM-31] Front: Añadir tipo `TemplateSelection` en `types.ts` con campos: `disenoInstruccional`, `nivelFormacion`, `tipologia`, `plantillaId`, `plantillaNombre` Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-01: Interfaz de selección de Plantilla base (Diseño, Nivel, Tipología) |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 1: Modelado y Prototipo |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i0006n: |

| HU-01: Interfaz de selección de Plantilla base (Diseño, Nivel, Tipología) (SCRUM-5) ### [SCRUM-32] Front: Integrar `TemplateSelector` en `DeployPage.tsx` como paso 2 del wizard, conectando con `handleTemplateSelect()` Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-01: Interfaz de selección de Plantilla base (Diseño, Nivel, Tipología) |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 1: Modelado y Prototipo |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i0006v: |

| HU-01: Interfaz de selección de Plantilla base (Diseño, Nivel, Tipología) (SCRUM-5) ### [SCRUM-33] Front: Mostrar nombre de plantilla resultante y deshabilitar botón 'Continuar' si `plantillaId === null` Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-01: Interfaz de selección de Plantilla base (Diseño, Nivel, Tipología) |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 1: Modelado y Prototipo |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i00073: |

| HU-01: Interfaz de selección de Plantilla base (Diseño, Nivel, Tipología) (SCRUM-5) ### [SCRUM-34] Test: Verificar que los 3 selectores actualizan el estado correctamente y producen un `plantillaId` válido Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-01: Interfaz de selección de Plantilla base (Diseño, Nivel, Tipología) |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 1: Modelado y Prototipo |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i0007b: |

| HU-02: Formulario de captura de Metadatos (Nombre, código, período) (SCRUM-6) ### [SCRUM-35] • Frontend: Crear componente `MetadataForm.tsx` con radio group 'Nuevo / Existente' y campos condicionales Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-02: Formulario de captura de Metadatos (Nombre, código, período) |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 1: Modelado y Prototipo |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i0007j: |

| HU-02: Formulario de captura de Metadatos (Nombre, código, período) (SCRUM-6) ### [SCRUM-36] • Frontend: Implementar validación: `courseName` obligatorio y no vacío cuando `courseOption === 'new'` Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-02: Formulario de captura de Metadatos (Nombre, código, período) |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 1: Modelado y Prototipo |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i0007r: |

| HU-02: Formulario de captura de Metadatos (Nombre, código, período) (SCRUM-6) ### [SCRUM-37] • Frontend: Implementar validación: `courseId` debe ser entero positivo (> 0) cuando `courseOption === 'existing'` Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-02: Formulario de captura de Metadatos (Nombre, código, período) |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 1: Modelado y Prototipo |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i0007z: |

| HU-02: Formulario de captura de Metadatos (Nombre, código, período) (SCRUM-6) ### [SCRUM-38] • Frontend: Añadir tipo `CourseMetadata` en `types.ts` con campos: `courseOption: 'new' ¦ 'existing'`, `courseName?: string`, `courseId?: number` Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-02: Formulario de captura de Metadatos (Nombre, código, período) |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 1: Modelado y Prototipo |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i00087: |

| HU-02: Formulario de captura de Metadatos (Nombre, código, período) (SCRUM-6) ### [SCRUM-39] • Frontend: Integrar en `DeployPage` como paso 3 del wizard, conectando con `handleMetadataComplete()` Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-02: Formulario de captura de Metadatos (Nombre, código, período) |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 1: Modelado y Prototipo |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i0008f: |

| HU-02: Formulario de captura de Metadatos (Nombre, código, período) (SCRUM-6) ### [SCRUM-40] • Frontend: Deshabilitar el botón 'Continuar' mientras la validación activa falle Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-02: Formulario de captura de Metadatos (Nombre, código, período) |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 1: Modelado y Prototipo |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i0008n: |

| HU-03: Interfaz visual de carga de archivos (Zona Drag & Drop para ZIP y Excel) (SCRUM-7) ### [SCRUM-41] Crear componente `DropZone.tsx` con zona de arrastre nativa (`onDragOver`, `onDrop`) y clic para abrir selector de archivos Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-03: Interfaz visual de carga de archivos (Zona Drag & Drop para ZIP y Excel) |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 1: Modelado y Prototipo |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i0008v: |

| HU-03: Interfaz visual de carga de archivos (Zona Drag & Drop para ZIP y Excel) (SCRUM-7) ### [SCRUM-42] Implementar validación de extensión .zip en cliente antes de llamar al backend Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-03: Interfaz visual de carga de archivos (Zona Drag & Drop para ZIP y Excel) |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 1: Modelado y Prototipo |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i00093: |

| HU-03: Interfaz visual de carga de archivos (Zona Drag & Drop para ZIP y Excel) (SCRUM-7) ### [SCRUM-43] Llamar a `POST /api/v1/deploy/upload` con `FormData` (zip_file + excel_file opcional) Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-03: Interfaz visual de carga de archivos (Zona Drag & Drop para ZIP y Excel) |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 1: Modelado y Prototipo |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i0009b: |

| HU-03: Interfaz visual de carga de archivos (Zona Drag & Drop para ZIP y Excel) (SCRUM-7) ### [SCRUM-44] Mostrar spinner/barra de carga mientras la petición está en vuelo Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-03: Interfaz visual de carga de archivos (Zona Drag & Drop para ZIP y Excel) |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 1: Modelado y Prototipo |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i0009j: |

| HU-03: Interfaz visual de carga de archivos (Zona Drag & Drop para ZIP y Excel) (SCRUM-7) ### [SCRUM-45] Mostrar resumen de respuesta: filename, total_files, total_size_mb, folders_renamed, files_renamed, warnings Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-03: Interfaz visual de carga de archivos (Zona Drag & Drop para ZIP y Excel) |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 1: Modelado y Prototipo |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i0009r: |

| HU-03: Interfaz visual de carga de archivos (Zona Drag & Drop para ZIP y Excel) (SCRUM-7) ### [SCRUM-46] Guardar `{zipFile, excelFile}` como `uploadedFiles` en el estado del wizard para el deploy posterior Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-03: Interfaz visual de carga de archivos (Zona Drag & Drop para ZIP y Excel) |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 1: Modelado y Prototipo |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i0009z: |

| HU-03: Interfaz visual de carga de archivos (Zona Drag & Drop para ZIP y Excel) (SCRUM-7) ### [SCRUM-47] Añadir tipos `UploadResult` y `UploadedFiles` en `types.ts` Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-03: Interfaz visual de carga de archivos (Zona Drag & Drop para ZIP y Excel) |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 1: Modelado y Prototipo |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000a7: |

| HU-03: Interfaz visual de carga de archivos (Zona Drag & Drop para ZIP y Excel) (SCRUM-7) ### [SCRUM-48] Verificar endpoint `POST /api/v1/deploy/upload` en `deploy.py` que retorna JSON con resumen de normalización Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-03: Interfaz visual de carga de archivos (Zona Drag & Drop para ZIP y Excel) |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 1: Modelado y Prototipo |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000af: |

| HU-04: Validación, desempaquetado y normalización local de archivos .ZIP (SCRUM-8) ### [SCRUM-49] Implementar `ZipProcessor` en `backend/app/domain/services/zip_processor.py`: validación de estructura, extracción a directorio temporal y exposición de `content_path` Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-04: Validación, desempaquetado y normalización local de archivos .ZIP |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 1: Modelado y Prototipo |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000an: |

| HU-04: Validación, desempaquetado y normalización local de archivos .ZIP (SCRUM-8) ### [SCRUM-50] Implementar `FileNormalizer` en `backend/app/domain/services/file_normalizer.py` con reglas de normalización para carpetas (patrón '\d+\. ') y archivos PDF (snake_case institucional) Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-04: Validación, desempaquetado y normalización local de archivos .ZIP |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 1: Modelado y Prototipo |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000av: |

| HU-04: Validación, desempaquetado y normalización local de archivos .ZIP (SCRUM-8) ### [SCRUM-51] Definir value objects `ExtractionResult` y `NormalizationResult` con `ProcessingResult` como contenedor final Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-04: Validación, desempaquetado y normalización local de archivos .ZIP |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 1: Modelado y Prototipo |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000b3: |

| HU-04: Validación, desempaquetado y normalización local de archivos .ZIP (SCRUM-8) ### [SCRUM-52] Implementar endpoint `POST /api/v1/deploy/upload` en `deploy.py` que instancia `ZipProcessor`, llama a `extract()` + `normalize()` y retorna el JSON de resumen Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-04: Validación, desempaquetado y normalización local de archivos .ZIP |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 1: Modelado y Prototipo |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000bb: |

| HU-04: Validación, desempaquetado y normalización local de archivos .ZIP (SCRUM-8) ### [SCRUM-53] Escribir tests unitarios de `FileNormalizer`: normalización de carpetas (7 casos), normalización de PDFs (8 casos), casos límite sin cambios Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-04: Validación, desempaquetado y normalización local de archivos .ZIP |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 1: Modelado y Prototipo |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000bj: |

| HU-04: Validación, desempaquetado y normalización local de archivos .ZIP (SCRUM-8) ### [SCRUM-54] Escribir tests unitarios de `ZipProcessor`: extracción exitosa, ZIP inválido, estructura incorrecta, carpeta raíz ausente Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-04: Validación, desempaquetado y normalización local de archivos .ZIP |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 1: Modelado y Prototipo |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000br: |

| HU-04: Validación, desempaquetado y normalización local de archivos .ZIP (SCRUM-8) ### [SCRUM-55] Escribir tests de integración del endpoint `upload_zip` con ZIPs de prueba fixture Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-04: Validación, desempaquetado y normalización local de archivos .ZIP |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 1: Modelado y Prototipo |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000bz: |

| HU-05: Creación automatizada de curso y migración de plantilla vía API (SCRUM-9) ### [SCRUM-56] Implementar `CanvasHttpClient` en `backend/app/infrastructure/canvas/http_client.py` con autenticación Bearer, base URL configurable y manejo de errores HTTP Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-05: Creación automatizada de curso y migración de plantilla vía API |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 2: Integración con API |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000c7: |

| HU-05: Creación automatizada de curso y migración de plantilla vía API (SCRUM-9) ### [SCRUM-57] Implementar `CourseRepository.create_course(name: str) → CourseInfo` que llama a `POST /api/v1/accounts/1/courses` Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-05: Creación automatizada de curso y migración de plantilla vía API |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 2: Integración con API |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000cf: |

| HU-05: Creación automatizada de curso y migración de plantilla vía API (SCRUM-9) ### [SCRUM-58] Implementar `CourseRepository.copy_template(course_id, template_id) → migration_id` con `POST /courses/{id}/content_migrations` Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-05: Creación automatizada de curso y migración de plantilla vía API |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 2: Integración con API |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000cn: |

| HU-05: Creación automatizada de curso y migración de plantilla vía API (SCRUM-9) ### [SCRUM-59] Implementar `CourseRepository.poll_migration(course_id, migration_id)` con polling de 5 s y timeout de 10 min Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-05: Creación automatizada de curso y migración de plantilla vía API |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 2: Integración con API |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000cv: |

| HU-05: Creación automatizada de curso y migración de plantilla vía API (SCRUM-9) ### [SCRUM-60] Implementar `CourseRepository.get_course(course_id: int) → CourseInfo` para verificación de cursos existentes Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-05: Creación automatizada de curso y migración de plantilla vía API |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 2: Integración con API |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000d3: |

| HU-05: Creación automatizada de curso y migración de plantilla vía API (SCRUM-9) ### [SCRUM-61] Integrar `CourseRepository` en `DeploymentOrchestrator._setup_course()` con lógica de bifurcación new/existing Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-05: Creación automatizada de curso y migración de plantilla vía API |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 2: Integración con API |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000db: |

| HU-05: Creación automatizada de curso y migración de plantilla vía API (SCRUM-9) ### [SCRUM-62] Escribir tests con mock de `CanvasHttpClient` para: creación exitosa, error 401, error 404, timeout de migración, curso existente válido Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-05: Creación automatizada de curso y migración de plantilla vía API |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 2: Integración con API |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000dj: |

| HU-06: Subida masiva de archivos a Canvas vía API (SCRUM-10) ### [SCRUM-63] Implementar `FileRepository._fase1_solicitar_url(course_id, nombre, tamanio, folder_id)` → URL prefirmada + file_id temporal Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-06: Subida masiva de archivos a Canvas vía API |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Charles |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 2: Integración con API |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000dr: |

| HU-06: Subida masiva de archivos a Canvas vía API (SCRUM-10) ### [SCRUM-64] Implementar `FileRepository._fase2_subir_binario(url_prefirmada, datos_archivo, content_type)` → PUT al CDN de Canvas Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-06: Subida masiva de archivos a Canvas vía API |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 2: Integración con API |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000dz: |

| HU-06: Subida masiva de archivos a Canvas vía API (SCRUM-10) ### [SCRUM-65] Implementar `FileRepository._fase3_confirmar(confirmation_url)` → confirma la subida en Canvas Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-06: Subida masiva de archivos a Canvas vía API |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 2: Integración con API |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000e7: |

| HU-06: Subida masiva de archivos a Canvas vía API (SCRUM-10) ### [SCRUM-66] Implementar `FileRepository._subir_con_reintentos(archivo, course_id)` orquestando las 3 fases con máx 3 reintentos y backoff 2 s Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-06: Subida masiva de archivos a Canvas vía API |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 2: Integración con API |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000ef: |

| HU-06: Subida masiva de archivos a Canvas vía API (SCRUM-10) ### [SCRUM-67] Implementar `FileRepository.create_folder(course_id, path)` para crear estructura de carpetas en Canvas Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-06: Subida masiva de archivos a Canvas vía API |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 2: Integración con API |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000en: |

| HU-06: Subida masiva de archivos a Canvas vía API (SCRUM-10) ### [SCRUM-68] Implementar `FileRepository.upload_all(content_path, course_id, emit_fn)` que itera todos los archivos del ZIP y llama a `_subir_con_reintentos()` Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-06: Subida masiva de archivos a Canvas vía API |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 2: Integración con API |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000ev: |

| HU-06: Subida masiva de archivos a Canvas vía API (SCRUM-10) ### [SCRUM-69] Definir `UploadSummary` con campos `exitosos: dict[str, int]`, `fallidos: list[str]`, `total_exitosos`, `total_fallidos` Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-06: Subida masiva de archivos a Canvas vía API |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 2: Integración con API |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000f3: |

| HU-06: Subida masiva de archivos a Canvas vía API (SCRUM-10) ### [SCRUM-70] Implementar detección de MIME type por extensión con diccionario de mapeo exhaustivo Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-06: Subida masiva de archivos a Canvas vía API |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 2: Integración con API |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000fb: |

| HU-06: Subida masiva de archivos a Canvas vía API (SCRUM-10) ### [SCRUM-71] Escribir tests con mock de las 3 fases del protocolo Canvas: éxito, fallo en fase 2, fallo recuperado en reintento Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-06: Subida masiva de archivos a Canvas vía API |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 2: Integración con API |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000fj: |

| HU-07: Vinculación de PDFs a Páginas, Tareas de entrega y Foros (SCRUM-11) ### [SCRUM-72] • El atributo de vista previa se verifica en los tests de composición HTML. Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-07: Vinculación de PDFs a Páginas, Tareas de entrega y Foros |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 2: Integración con API |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000fr: |

| HU-07: Vinculación de PDFs a Páginas, Tareas de entrega y Foros (SCRUM-11) ### [SCRUM-73] Implementar `CourseRepository.list_assignments(course_id)` → lista de tareas Canvas del curso Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-07: Vinculación de PDFs a Páginas, Tareas de entrega y Foros |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 2: Integración con API |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000fz: |

| HU-07: Vinculación de PDFs a Páginas, Tareas de entrega y Foros (SCRUM-11) ### [SCRUM-74] Implementar `CourseRepository.list_discussion_topics(course_id)` → lista de foros Canvas del curso Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-07: Vinculación de PDFs a Páginas, Tareas de entrega y Foros |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 2: Integración con API |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000g7: |

| HU-07: Vinculación de PDFs a Páginas, Tareas de entrega y Foros (SCRUM-11) ### [SCRUM-75] Definir matrices de actividades por modelo: `MATRIZ_UNIDADES` y `MATRIZ_NUEVO_SISTEMA` como diccionarios de matching Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-07: Vinculación de PDFs a Páginas, Tareas de entrega y Foros |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 2: Integración con API |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000gf: |

| HU-07: Vinculación de PDFs a Páginas, Tareas de entrega y Foros (SCRUM-11) ### [SCRUM-76] Implementar `PageRepository.link_pdfs_bulk(course_id, assignments, files_map, modelo, nivel, forums)` con lógica de matching y construcción del HTML de vista previa Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-07: Vinculación de PDFs a Páginas, Tareas de entrega y Foros |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 2: Integración con API |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000gn: |

| HU-07: Vinculación de PDFs a Páginas, Tareas de entrega y Foros (SCRUM-11) ### [SCRUM-77] Construir HTML de vinculación con atributos `data-canvas-previewable='true'` y `data-api-returntype='File'` Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-07: Vinculación de PDFs a Páginas, Tareas de entrega y Foros |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 2: Integración con API |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000gv: |

| HU-07: Vinculación de PDFs a Páginas, Tareas de entrega y Foros (SCRUM-11) ### [SCRUM-78] Implementar `PageRepository.update_assignment(course_id, assignment_id, body_html)` → PATCH al endpoint de Canvas Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-07: Vinculación de PDFs a Páginas, Tareas de entrega y Foros |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 2: Integración con API |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000h3: |

| HU-07: Vinculación de PDFs a Páginas, Tareas de entrega y Foros (SCRUM-11) ### [SCRUM-79] Integrar `_vincular_pdfs()` en el orquestador como paso final del deploy (después de páginas) Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-07: Vinculación de PDFs a Páginas, Tareas de entrega y Foros |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 2: Integración con API |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000hb: |

| HU-07: Vinculación de PDFs a Páginas, Tareas de entrega y Foros (SCRUM-11) ### [SCRUM-80] Escribir tests para matching PDF→actividad en modelo 'Unidades' y 'Nuevo sistema', con y sin PDFs disponibles Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-07: Vinculación de PDFs a Páginas, Tareas de entrega y Foros |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 2: Integración con API |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000hj: |

| HU-08: Panel visual de confirmación de despliegue y estado de conexión (SCRUM-12) ### [SCRUM-81] Definir `ProgressEvent` value object con campos: `step`, `percentage`, `status`, `message`, `detail`, `course_id`, `error`, `is_terminal`, `to_sse_data()` Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-08: Panel visual de confirmación de despliegue y estado de conexión |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 2: Integración con API |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000hr: |

| HU-08: Panel visual de confirmación de despliegue y estado de conexión (SCRUM-12) ### [SCRUM-82] Implementar `TaskManager` en `presentation/task_manager.py` con registro de queues `asyncio.Queue` por `task_id` Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-08: Panel visual de confirmación de despliegue y estado de conexión |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 2: Integración con API |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000hz: |

| HU-08: Panel visual de confirmación de despliegue y estado de conexión (SCRUM-12) ### [SCRUM-83] Implementar endpoint `POST /api/v1/deploy` que lanza `BackgroundTask`, registra queue y retorna 202 con `task_id` y `stream_url` Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-08: Panel visual de confirmación de despliegue y estado de conexión |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 2: Integración con API |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000i7: |

| HU-08: Panel visual de confirmación de despliegue y estado de conexión (SCRUM-12) ### [SCRUM-84] Implementar endpoint `GET /api/v1/deploy/stream/{task_id}` con `StreamingResponse` de tipo `text/event-stream` Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-08: Panel visual de confirmación de despliegue y estado de conexión |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 2: Integración con API |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000if: |

| HU-08: Panel visual de confirmación de despliegue y estado de conexión (SCRUM-12) ### [SCRUM-85] Implementar heartbeat (`: heartbeat\n\n`) cada 10 s con `asyncio.wait_for(queue.get(), timeout=10)` Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-08: Panel visual de confirmación de despliegue y estado de conexión |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 2: Integración con API |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000in: |

| HU-08: Panel visual de confirmación de despliegue y estado de conexión (SCRUM-12) ### [SCRUM-86] Implementar `_ejecutar_deploy_background()` que consume el generator `orchestrator.deploy()` y deposita eventos en la queue Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-08: Panel visual de confirmación de despliegue y estado de conexión |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 2: Integración con API |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000iv: |

| HU-08: Panel visual de confirmación de despliegue y estado de conexión (SCRUM-12) ### [SCRUM-87] Crear `openDeployStream(taskId, onEvent, onError)` en `services/api.ts` usando `EventSource` con parseo de `data:` SSE Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-08: Panel visual de confirmación de despliegue y estado de conexión |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 2: Integración con API |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000j3: |

| HU-08: Panel visual de confirmación de despliegue y estado de conexión (SCRUM-12) ### [SCRUM-88] Crear componente `ProgressTracker.tsx` con barra de 5 pasos, indicadores de estado, log de terminal y enlace final al curso Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-08: Panel visual de confirmación de despliegue y estado de conexión |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 2: Integración con API |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000jb: |

| HU-08: Panel visual de confirmación de despliegue y estado de conexión (SCRUM-12) ### [SCRUM-89] Integrar `ProgressTracker` en `DeployPage` con cambio de modo 'wizard' → 'deploying' tras llamada a `startDeploy()` Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-08: Panel visual de confirmación de despliegue y estado de conexión |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 2: Integración con API |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000jj: |

| HU-09: Procesamiento e inyección de paquetes interactivos (Articulate Storyline) (SCRUM-13) ### [SCRUM-90] Implementar `InteractiveContentDetector.detect(files_map)` en `domain/services/` que identifica carpetas SCORM y retorna mapa `{unidad: [{folder, page_url, numero}]}` Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-09: Procesamiento e inyección de paquetes interactivos (Articulate Storyline) |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 3: Automat. y Monitoreo |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000jr: |

| HU-09: Procesamiento e inyección de paquetes interactivos (Articulate Storyline) (SCRUM-13) ### [SCRUM-91] Soportar variantes de naming en `detect()`: `U{n}_MF_{num}`, `MF_U{n}_{num}`, `U{n}_MF{num}`, `U{n}_MF` (case-insensitive) Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-09: Procesamiento e inyección de paquetes interactivos (Articulate Storyline) |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 3: Automat. y Monitoreo |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000jz: |

| HU-09: Procesamiento e inyección de paquetes interactivos (Articulate Storyline) (SCRUM-13) ### [SCRUM-92] Implementar función `_buscar_html_principal(folder_path)` con fallback story.html → index.html Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-09: Procesamiento e inyección de paquetes interactivos (Articulate Storyline) |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 3: Automat. y Monitoreo |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000k7: |

| HU-09: Procesamiento e inyección de paquetes interactivos (Articulate Storyline) (SCRUM-13) ### [SCRUM-93] Implementar `IframeComposer.compose(course_id, ctx)` en `infrastructure/composers/iframe_composer.py` que genera HTML del iframe con `allowfullscreen` y dimensiones institucionales Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-09: Procesamiento e inyección de paquetes interactivos (Articulate Storyline) |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 3: Automat. y Monitoreo |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000kf: |

| HU-09: Procesamiento e inyección de paquetes interactivos (Articulate Storyline) (SCRUM-13) ### [SCRUM-94] Implementar `_crear_paginas_interactivas(course_id, files_map, interactive_map)` en el orquestador que crea las páginas Canvas vía `PageRepository.create_page()` Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-09: Procesamiento e inyección de paquetes interactivos (Articulate Storyline) |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 3: Automat. y Monitoreo |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000kn: |

| HU-09: Procesamiento e inyección de paquetes interactivos (Articulate Storyline) (SCRUM-13) ### [SCRUM-95] Implementar `PageRepository.create_page(course_id, title, body, slug)` → POST a Canvas Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-09: Procesamiento e inyección de paquetes interactivos (Articulate Storyline) |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 3: Automat. y Monitoreo |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000kv: |

| HU-09: Procesamiento e inyección de paquetes interactivos (Articulate Storyline) (SCRUM-13) ### [SCRUM-96] Escribir tests de `InteractiveContentDetector.detect()` con fixtures de carpetas SCORM en los 4 patrones de naming Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-09: Procesamiento e inyección de paquetes interactivos (Articulate Storyline) |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 3: Automat. y Monitoreo |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000l3: |

| HU-10: Procesamiento del Guion (Excel) para inyección de textos y multimedia (SCRUM-14) ### [SCRUM-97] Implementar `GuionExcelReader.read() → GuionData` en `domain/services/guion_excel_reader.py` con openpyxl Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-10: Procesamiento del Guion (Excel) para inyección de textos y multimedia |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 3: Automat. y Monitoreo |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000lb: |

| HU-10: Procesamiento del Guion (Excel) para inyección de textos y multimedia (SCRUM-14) ### [SCRUM-98] Implementar detección automática de formato: ESC535 (col[0]='Unidad N') vs ESC339 (col[0]='Título de la unidad N') Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-10: Procesamiento del Guion (Excel) para inyección de textos y multimedia |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 3: Automat. y Monitoreo |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000lj: |

| HU-10: Procesamiento del Guion (Excel) para inyección de textos y multimedia (SCRUM-14) ### [SCRUM-99] Implementar `GuionData.unidad(n: int) → UnidadGuion` con campos: `video_intro_url`, `parrafo_intro`, `podcast_url`, `vimeo_mat_fund_url` Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-10: Procesamiento del Guion (Excel) para inyección de textos y multimedia |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 3: Automat. y Monitoreo |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000lr: |

| HU-10: Procesamiento del Guion (Excel) para inyección de textos y multimedia (SCRUM-14) ### [SCRUM-100] Implementar limpieza de prefijos de instrucción con regex en `_limpiar_texto()` Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-10: Procesamiento del Guion (Excel) para inyección de textos y multimedia |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 3: Automat. y Monitoreo |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000lz: |

| HU-10: Procesamiento del Guion (Excel) para inyección de textos y multimedia (SCRUM-14) ### [SCRUM-101] Implementar filtrado de URLs Shutterstock en `_es_url_valida()` Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-10: Procesamiento del Guion (Excel) para inyección de textos y multimedia |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 3: Automat. y Monitoreo |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000m7: |

| HU-10: Procesamiento del Guion (Excel) para inyección de textos y multimedia (SCRUM-14) ### [SCRUM-102] Integrar `GuionExcelReader` en `orchestrator._actualizar_paginas()` para pasar `guion_data` a `_actualizar_front()` y `_construir_ctx_material_fundamental()` Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-10: Procesamiento del Guion (Excel) para inyección de textos y multimedia |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 3: Automat. y Monitoreo |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000mf: |

| HU-10: Procesamiento del Guion (Excel) para inyección de textos y multimedia (SCRUM-14) ### [SCRUM-103] Escribir 26 tests con fixtures de Excel ESC535 y ESC339: extracción de datos por unidad, limpieza de prefijos, URLs Shutterstock ignoradas Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-10: Procesamiento del Guion (Excel) para inyección de textos y multimedia |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 3: Automat. y Monitoreo |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000mn: |

| HU-11: Monitoreo visual de estado (Barra de progreso) y botón Cancelación (SCRUM-15) ### [SCRUM-104] Extender `TaskManager.registrar()` para almacenar el `asyncio.Task` del BackgroundTask, no solo la queue Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-11: Monitoreo visual de estado (Barra de progreso) y botón Cancelación |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 3: Automat. y Monitoreo |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000mv: |

| HU-11: Monitoreo visual de estado (Barra de progreso) y botón Cancelación (SCRUM-15) ### [SCRUM-105] Implementar `TaskManager.cancelar(task_id)` que llama a `task.cancel()` en el asyncio.Task registrado Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-11: Monitoreo visual de estado (Barra de progreso) y botón Cancelación |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 3: Automat. y Monitoreo |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000n3: |

| HU-11: Monitoreo visual de estado (Barra de progreso) y botón Cancelación (SCRUM-15) ### [SCRUM-106] Implementar endpoint `POST /api/v1/deploy/cancel/{task_id}` en `deploy.py` Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-11: Monitoreo visual de estado (Barra de progreso) y botón Cancelación |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 3: Automat. y Monitoreo |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000nb: |

| HU-11: Monitoreo visual de estado (Barra de progreso) y botón Cancelación (SCRUM-15) ### [SCRUM-107] Manejar `asyncio.CancelledError` en el orquestador: emitir `ProgressEvent.cancelado()` antes de terminar Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-11: Monitoreo visual de estado (Barra de progreso) y botón Cancelación |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 3: Automat. y Monitoreo |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000nj: |

| HU-11: Monitoreo visual de estado (Barra de progreso) y botón Cancelación (SCRUM-15) ### [SCRUM-108] Implementar `cancelDeploy(taskId)` en `services/api.ts` que llama a `POST /deploy/cancel/{taskId}` Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-11: Monitoreo visual de estado (Barra de progreso) y botón Cancelación |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 3: Automat. y Monitoreo |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000nr: |

| HU-11: Monitoreo visual de estado (Barra de progreso) y botón Cancelación (SCRUM-15) ### [SCRUM-109] Añadir estado `cancelando` y `confirmCancel` en `ProgressTracker.tsx` Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-11: Monitoreo visual de estado (Barra de progreso) y botón Cancelación |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 3: Automat. y Monitoreo |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000nz: |

| HU-11: Monitoreo visual de estado (Barra de progreso) y botón Cancelación (SCRUM-15) ### [SCRUM-110] Mostrar botón 'Cancelar despliegue' solo cuando `status === 'running'` y ocultarlo al terminar Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-11: Monitoreo visual de estado (Barra de progreso) y botón Cancelación |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 3: Automat. y Monitoreo |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000o7: |

| HU-11: Monitoreo visual de estado (Barra de progreso) y botón Cancelación (SCRUM-15) ### [SCRUM-111] Implementar diálogo de confirmación con dos botones: 'Confirmar cancelación' y 'Continuar despliegue' Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-11: Monitoreo visual de estado (Barra de progreso) y botón Cancelación |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 3: Automat. y Monitoreo |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000of: |

| HU-11: Monitoreo visual de estado (Barra de progreso) y botón Cancelación (SCRUM-15) ### [SCRUM-112] Aplicar color naranja al log y al badge de estado cuando `status === 'cancelled'` Created: 13/May/26 Updated: 13/May/26 Resolved: 13/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-11: Monitoreo visual de estado (Barra de progreso) y botón Cancelación |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 3: Automat. y Monitoreo |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000on: |

| HU-15: Generación y descarga de reporte histórico de operación en Excel (SCRUM-19) ### [SCRUM-122] Definir interfaz `IAuditRepository` en `domain/interfaces/i_audit_repository.py` con métodos `registrar()`, `listar()`, `contar_por_estado()` Created: 13/May/26 Updated: 24/May/26 Resolved: 24/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-15: Generación y descarga de reporte histórico de operación en Excel |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 4: Resiliencia |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000qn: |

| HU-15: Generación y descarga de reporte histórico de operación en Excel (SCRUM-19) ### [SCRUM-123] Definir `AuditEntry` value object en `domain/value_objects/audit_entry.py` con campos: `task_id`, `curso_id`, `nombre_curso`, `estado`, `archivos_subidos`, `duracion_seg`, `timestamp` Created: 13/May/26 Updated: 24/May/26 Resolved: 24/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-15: Generación y descarga de reporte histórico de operación en Excel |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 4: Resiliencia |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000qv: |

| HU-15: Generación y descarga de reporte histórico de operación en Excel (SCRUM-19) ### [SCRUM-124] Implementar `SQLiteAuditRepository` en `infrastructure/persistence/` con esquema de tabla y operaciones CRUD async Created: 13/May/26 Updated: 24/May/26 Resolved: 24/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-15: Generación y descarga de reporte histórico de operación en Excel |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 4: Resiliencia |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000r3: |

| HU-15: Generación y descarga de reporte histórico de operación en Excel (SCRUM-19) ### [SCRUM-125] Integrar el registro de auditoría en `_ejecutar_deploy_background()` del router de deploy Created: 13/May/26 Updated: 24/May/26 Resolved: 24/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-15: Generación y descarga de reporte histórico de operación en Excel |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 4: Resiliencia |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000rb: |

| HU-15: Generación y descarga de reporte histórico de operación en Excel (SCRUM-19) ### [SCRUM-126] Implementar `GET /api/v1/audit` con query param `estado` opcional en `routers/audit.py` Created: 13/May/26 Updated: 24/May/26 Resolved: 24/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-15: Generación y descarga de reporte histórico de operación en Excel |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 4: Resiliencia |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000rj: |

| HU-15: Generación y descarga de reporte histórico de operación en Excel (SCRUM-19) ### [SCRUM-127] Implementar `GET /api/v1/audit/export` que genera `.xlsx` con `openpyxl`, dos hojas y colores por estado Created: 13/May/26 Updated: 24/May/26 Resolved: 24/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-15: Generación y descarga de reporte histórico de operación en Excel |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 4: Resiliencia |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000rr: |

| HU-15: Generación y descarga de reporte histórico de operación en Excel (SCRUM-19) ### [SCRUM-128] Crear página `AuditPage.tsx` con tabla de historial, filtros por estado y botón de exportación Created: 13/May/26 Updated: 24/May/26 Resolved: 24/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-15: Generación y descarga de reporte histórico de operación en Excel |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 4: Resiliencia |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000rz: |

| HU-15: Generación y descarga de reporte histórico de operación en Excel (SCRUM-19) ### [SCRUM-129] Llamar a `GET /api/v1/audit/export` y descargar el archivo `.xlsx` en el navegador Created: 13/May/26 Updated: 24/May/26 Resolved: 24/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-15: Generación y descarga de reporte histórico de operación en Excel |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 4: Resiliencia |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000s7: |

| HU-15: Generación y descarga de reporte histórico de operación en Excel (SCRUM-19) ### [SCRUM-130] Tests del `SQLiteAuditRepository` con base de datos en memoria (`:memory:`): inserción, listado con filtros, conteo por estado Created: 13/May/26 Updated: 24/May/26 Resolved: 24/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-15: Generación y descarga de reporte histórico de operación en Excel |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 4: Resiliencia |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000sf: |

| HU-13: Benchmark de procesamiento y medición de tiempos (SCRUM-17) ### [SCRUM-131] Implementar endpoint `POST /api/v1/benchmark` en nuevo router `benchmark.py` que acepta ZIP + Excel opcional Created: 13/May/26 Updated: 24/May/26 Resolved: 24/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-13: Benchmark de procesamiento y medición de tiempos |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 4: Resiliencia |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000sn: |

| HU-13: Benchmark de procesamiento y medición de tiempos (SCRUM-17) ### [SCRUM-132] Medir tiempos con `time.perf_counter()` en cada etapa: extracción, normalización, detección SCORM, lectura Excel Created: 13/May/26 Updated: 24/May/26 Resolved: 24/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-13: Benchmark de procesamiento y medición de tiempos |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 4: Resiliencia |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000sv: |

| HU-13: Benchmark de procesamiento y medición de tiempos (SCRUM-17) ### [SCRUM-133] Retornar JSON con: `etapas: [{nombre, tiempo_ms, archivos_procesados}]`, `total_ms`, `total_archivos`, `referencia_manual_seg: 14400` Created: 13/May/26 Updated: 24/May/26 Resolved: 24/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-13: Benchmark de procesamiento y medición de tiempos |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 4: Resiliencia |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000t3: |

| HU-13: Benchmark de procesamiento y medición de tiempos (SCRUM-17) ### [SCRUM-134] Crear página `BenchmarkPage.tsx` con formulario de carga de archivos y visualización de resultados Created: 13/May/26 Updated: 24/May/26 Resolved: 24/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-13: Benchmark de procesamiento y medición de tiempos |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 4: Resiliencia |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000tb: |

| HU-13: Benchmark de procesamiento y medición de tiempos (SCRUM-17) ### [SCRUM-135] Implementar barra de comparación visual: tiempo_sistema vs 14,400 s de referencia manual Created: 13/May/26 Updated: 24/May/26 Resolved: 24/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-13: Benchmark de procesamiento y medición de tiempos |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 4: Resiliencia |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000tj: |

| HU-13: Benchmark de procesamiento y medición de tiempos (SCRUM-17) ### [SCRUM-136] Implementar bloque 'Datos para el documento' con los tiempos formateados y botón 'Copiar' Created: 13/May/26 Updated: 24/May/26 Resolved: 24/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-13: Benchmark de procesamiento y medición de tiempos |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 4: Resiliencia |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000tr: |

| HU-13: Benchmark de procesamiento y medición de tiempos (SCRUM-17) ### [SCRUM-137] Agregar ruta `/benchmark` en el router de la SPA y enlace en la navegación Created: 13/May/26 Updated: 24/May/26 Resolved: 24/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-13: Benchmark de procesamiento y medición de tiempos |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 4: Resiliencia |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000tz: |

| HU-14: Verificación de enlaces rotos y mensaje de confirmación de éxito (SCRUM-18) ### [SCRUM-138] Implementar `FileRepository._subir_con_reintentos(archivo, course_id, max_intentos=3, backoff=2.0)` en `file_repository.py` Created: 13/May/26 Updated: 24/May/26 Resolved: 24/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-14: Verificación de enlaces rotos y mensaje de confirmación de éxito |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 4: Resiliencia |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000u7: |

| HU-14: Verificación de enlaces rotos y mensaje de confirmación de éxito (SCRUM-18) ### [SCRUM-139] Clasificar errores: `httpx.TimeoutException` y status >= 500 activan reintento; status 4xx lanza excepción directamente Created: 13/May/26 Updated: 24/May/26 Resolved: 24/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-14: Verificación de enlaces rotos y mensaje de confirmación de éxito |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 4: Resiliencia |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000uf: |

| HU-14: Verificación de enlaces rotos y mensaje de confirmación de éxito (SCRUM-18) ### [SCRUM-140] Registrar cada intento fallido con `logger.warning('Intento {n}/{max} fallido para {archivo}: {error}')' Created: 13/May/26 Updated: 24/May/26 Resolved: 24/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-14: Verificación de enlaces rotos y mensaje de confirmación de éxito |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 4: Resiliencia |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000un: |

| HU-14: Verificación de enlaces rotos y mensaje de confirmación de éxito (SCRUM-18) ### [SCRUM-141] Añadir `fallidos: list[str]` a `UploadSummary` con las rutas de archivos que no se pudieron subir Created: 13/May/26 Updated: 24/May/26 Resolved: 24/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-14: Verificación de enlaces rotos y mensaje de confirmación de éxito |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 4: Resiliencia |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000uv: |

| HU-14: Verificación de enlaces rotos y mensaje de confirmación de éxito (SCRUM-18) ### [SCRUM-142] Test: archivo exitoso en primer intento → `total_exitosos=1`, `total_fallidos=0` Created: 13/May/26 Updated: 24/May/26 Resolved: 24/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-14: Verificación de enlaces rotos y mensaje de confirmación de éxito |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 4: Resiliencia |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000v3: |

| HU-14: Verificación de enlaces rotos y mensaje de confirmación de éxito (SCRUM-18) ### [SCRUM-143] Test: archivo con 1 fallo y éxito en segundo intento → `total_exitosos=1` Created: 13/May/26 Updated: 24/May/26 Resolved: 24/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-14: Verificación de enlaces rotos y mensaje de confirmación de éxito |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 4: Resiliencia |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000vb: |

| HU-14: Verificación de enlaces rotos y mensaje de confirmación de éxito (SCRUM-18) ### [SCRUM-144] Test: archivo con 3 fallos consecutivos → `total_fallidos=1`, proceso continúa Created: 13/May/26 Updated: 24/May/26 Resolved: 24/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-14: Verificación de enlaces rotos y mensaje de confirmación de éxito |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 4: Resiliencia |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000vj: |

| Epic-06 (SCRUM-27) ### [SCRUM-145] HU-12: Gestión automática de errores de red y reintentos Created: 21/May/26 Updated: 25/May/26 Due: 25/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | En curso |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | v4.0 |
| Parent: | Epic-06 |

| Type: | Feature | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Charles |
| Resolution: | Unresolved | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Σ Remaining Estimate: | Not Specified | Remaining Estimate: | Not Specified |
| Σ Time Spent: | Not Specified | Time Spent: | Not Specified |
| Σ Original Estimate: | Not Specified | Original estimate: | Not Specified |

| Sub-tasks: | Key; Summary; Type; Status; Assignee. SCRUM-149; Implementar MAX_REINTENTOS_POR_ARCHIV...; Subtask; Finalizado. SCRUM-150; Implementar asyncio.sleep(2) entre re...; Subtask; Finalizado. SCRUM-151; Implementar UploadSummary con listas ...; Subtask; Finalizado. |
| --- | --- |
| Sprint: | Sprint 4: Resiliencia, Sprint 5: Despliegue en nube, Sprint 5: Despliegue en nube 2 |
| Story point estimate: | 5 |
| Rank: | 0¦i000vr: |

| Description |  |
| --- | --- |

Como/Quiero/Para: Como Analista de Ambientes de Aprendizaje, quiero reintentar automáticamente las subidas que fallen por errores transitorios, para garantizar despliegues completos sin intervención manual del analista. Criterios de Aceptación: - Cada archivo tiene hasta 3 intentos de subidA. - Entre intentos hay pausa de 2 segundoS. - Si los 3 fallan, el archivo se registra como fallido. - El despliegue continúa con el siguiente archivo. - El resumen distingue archivos exitosos de fallidos

| HU-12: Gestión automática de errores de red y reintentos (SCRUM-145) ### [SCRUM-149] Implementar MAX_REINTENTOS_POR_ARCHIVO = 3 en FileRepository Created: 21/May/26 Updated: 21/May/26 Resolved: 21/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-12: Gestión automática de errores de red y reintentos |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 4: Resiliencia, Sprint 5: Despliegue en nube, Sprint 5: Despliegue en nube 2 |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000wf: |

| HU-12: Gestión automática de errores de red y reintentos (SCRUM-145) ### [SCRUM-150] Implementar asyncio.sleep(2) entre reintentos Created: 21/May/26 Updated: 21/May/26 Resolved: 21/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-12: Gestión automática de errores de red y reintentos |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 4: Resiliencia, Sprint 5: Despliegue en nube, Sprint 5: Despliegue en nube 2 |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000wn: |

| HU-12: Gestión automática de errores de red y reintentos (SCRUM-145) ### [SCRUM-151] Implementar UploadSummary con listas separadas de exitosos/fallidos Created: 21/May/26 Updated: 21/May/26 Resolved: 21/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-12: Gestión automática de errores de red y reintentos |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Unassigned |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 4: Resiliencia, Sprint 5: Despliegue en nube, Sprint 5: Despliegue en nube 2 |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i000wv: |

| Epic-06 (SCRUM-27) ### [SCRUM-165] HU-16: Autenticación de acceso mediante Token Institucional de Canvas Created: 21/May/26 Updated: 24/May/26 Due: 17/May/26 Resolved: 21/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | v4.0 |
| Parent: | Epic-06 |

| Type: | Feature | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Charles |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | Backend, Frontend |  |  |
| Σ Remaining Estimate: | Not Specified | Remaining Estimate: | Not Specified |
| Σ Time Spent: | Not Specified | Time Spent: | Not Specified |
| Σ Original Estimate: | Not Specified | Original estimate: | Not Specified |

| Sub-tasks: | Key; Summary; Type; Status; Assignee. SCRUM-167; Construir el componente LoginPage.tsx...; Subtask; Finalizado; Charles. SCRUM-168; Crear el controlador AuthRouter en Fa...; Subtask; Finalizado; Charles. SCRUM-169; Implementar el patrón de diseño para ...; Subtask; Finalizado; Charles. SCRUM-170; Configurar un interceptor en Axios (e...; Subtask; Finalizado; Charles. |
| --- | --- |
| Sprint: | Sprint 5: Despliegue en nube |
| Story point estimate: | 3 |
| Rank: | 0¦i000zz: |

| Description |  |
| --- | --- |

Como/Quiero/Para: Como Analista de Ambientes de Aprendizaje, quiero utilizar mi token de acceso personal de Canvas LMS como credencial de ingreso a la aplicación web, para garantizar que el sistema valide mi identidad institucional, ejecute los despliegues bajo mis permisos de administrador y mantenga el entorno seguro sin necesidad de gestionar nuevas contraseñas. Criterios de Aceptación: - Interfaz de Login: El sistema debe presentar una pantalla inicial que solicite exclusivamente el Token Bearer de Canvas LMS antes de permitir el acceso al wizard de despliegue. - Validación contra el LMS: Al ingresar el token, el backend debe realizar una petición de prueba al endpoint /users/self de Canvas. Si la respuesta es HTTP 200 (OK), el acceso es concedido. - Manejo de Errores (401): Si el token es inválido, ha expirado o carece de permisos, el sistema debe bloquear el acceso y mostrar un mensaje de error claro en la interfaz (HTTP 401 Unauthorized). - Gestión de Sesión: Tras una validación exitosa, el sistema debe generar un identificador de sesión temporal (X-Session-ID) gestionado por el SessionManager en memoria, evitando almacenar el token original en texto plano en la base de datos o en el código fuente.

| Epic-06 (SCRUM-27) ### [SCRUM-166] HU-17: Pipeline CI/CD y Despliegue continuo en la Nube (Render y Vercel) Created: 21/May/26 Updated: 24/May/26 Due: 17/May/26 Resolved: 21/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | v4.0 |
| Parent: | Epic-06 |

| Type: | Feature | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Charles |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | Backend |  |  |
| Σ Remaining Estimate: | Not Specified | Remaining Estimate: | Not Specified |
| Σ Time Spent: | Not Specified | Time Spent: | Not Specified |
| Σ Original Estimate: | Not Specified | Original estimate: | Not Specified |

| Sub-tasks: | Key; Summary; Type; Status; Assignee. SCRUM-171; Escribir el archivo ci.yml en .github...; Subtask; Finalizado; Charles. SCRUM-172; Crear el archivo render.yaml (Infraes...; Subtask; Finalizado; Charles. SCRUM-173; Ajustar el main.py de FastAPI para ag...; Subtask; Finalizado; Charles. SCRUM-174; Configurar los webhooks y variables d...; Subtask; Finalizado; Charles. SCRUM-175; Ajustar el empaquetado de Vite y elim...; Subtask; Finalizado; Charles. |
| --- | --- |
| Sprint: | Sprint 5: Despliegue en nube |
| Story point estimate: | 5 |
| Rank: | 0¦i00107: |

| Description |  |
| --- | --- |

Como/Quiero/Para: Como Analista de Ambientes de Aprendizaje, quiero acceder al sistema a través de URLs públicas e institucionales mediante mi navegador web, para operar la automatización del montaje de Aulas Máster sin depender de la ejecución de código fuente en mi entorno local, asegurando disponibilidad permanente. Criterios de Aceptación: - Despliegue del Frontend: La aplicación React/Vite debe estar desplegada en la red de distribución de Vercel, accesible vía HTTPS y configurada para manejar el enrutamiento SPA (Single Page Application). - Despliegue del Backend: La API de FastAPI debe estar desplegada en el entorno de Render (PaaS), accesible vía HTTPS, y exponiendo correctamente el endpoint de estado /api/v1/health. - Configuración CORS: El servidor backend debe tener configuradas estrictamente las políticas de CORS (Cross-Origin Resource Sharing) para permitir únicamente peticiones originadas desde el dominio de producción de Vercel, bloqueando otros orígenes. - Integración Continua (CI): Debe existir un flujo de trabajo de GitHub Actions (ci.yml) que se dispare en cada push a la rama main, ejecutando obligatoriamente la suite completa de 434 tests unitarios mediante pytest. - Gestión de Secretos: Ninguna variable de entorno sensible debe existir en el control de versiones; deben estar inyectadas directamente en los Dashboards de administración de Vercel y Render.

| HU-16: Autenticación de acceso mediante Token Institucional de Canvas (SCRUM-165) ### [SCRUM-167] Construir el componente LoginPage.tsx en el frontend (React) para la captura segura del token. Created: 21/May/26 Updated: 24/May/26 Resolved: 24/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-16: Autenticación de acceso mediante Token Institucional de Canvas |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Charles |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 5: Despliegue en nube |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i0010f: |

| HU-16: Autenticación de acceso mediante Token Institucional de Canvas (SCRUM-165) ### [SCRUM-168] Crear el controlador AuthRouter en FastAPI para recibir y validar las credenciales. Created: 21/May/26 Updated: 24/May/26 Resolved: 24/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-16: Autenticación de acceso mediante Token Institucional de Canvas |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Charles |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 5: Despliegue en nube |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i0010n: |

| HU-16: Autenticación de acceso mediante Token Institucional de Canvas (SCRUM-165) ### [SCRUM-169] Implementar el patrón de diseño para el SessionManager que mantenga el estado de los tokens activos en la memoria volátil del servidor. Created: 21/May/26 Updated: 24/May/26 Resolved: 24/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-16: Autenticación de acceso mediante Token Institucional de Canvas |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Charles |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 5: Despliegue en nube |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i0010v: |

| HU-16: Autenticación de acceso mediante Token Institucional de Canvas (SCRUM-165) ### [SCRUM-170] Configurar un interceptor en Axios (en api.ts) para inyectar automáticamente el encabezado X-Session-ID en todas las peticiones subsecuentes al backend. Created: 21/May/26 Updated: 24/May/26 Resolved: 24/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-16: Autenticación de acceso mediante Token Institucional de Canvas |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Charles |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 5: Despliegue en nube |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i00113: |

| HU-17: Pipeline CI/CD y Despliegue continuo en la Nube (Render y Vercel) (SCRUM-166) ### [SCRUM-171] Escribir el archivo ci.yml en .github/workflows con los jobs paralelos de verificación (Python pytest y Node.js build). Created: 21/May/26 Updated: 24/May/26 Resolved: 24/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-17: Pipeline CI/CD y Despliegue continuo en la Nube (Render y Vercel) |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Charles |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 5: Despliegue en nube |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i0011b: |

| HU-17: Pipeline CI/CD y Despliegue continuo en la Nube (Render y Vercel) (SCRUM-166) ### [SCRUM-172] Crear el archivo render.yaml (Infraestructura como Código) para orquestar el despliegue automático del backend con el comando de Uvicorn. Created: 21/May/26 Updated: 24/May/26 Resolved: 24/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-17: Pipeline CI/CD y Despliegue continuo en la Nube (Render y Vercel) |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Charles |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 5: Despliegue en nube |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i0011j: |

| HU-17: Pipeline CI/CD y Despliegue continuo en la Nube (Render y Vercel) (SCRUM-166) ### [SCRUM-173] Ajustar el main.py de FastAPI para agregar el middleware de CORS apuntando a la URL de Vercel. Created: 21/May/26 Updated: 24/May/26 Resolved: 24/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-17: Pipeline CI/CD y Despliegue continuo en la Nube (Render y Vercel) |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Charles |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 5: Despliegue en nube |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i0011r: |

| HU-17: Pipeline CI/CD y Despliegue continuo en la Nube (Render y Vercel) (SCRUM-166) ### [SCRUM-174] Configurar los webhooks y variables de entorno (VITE_API_URL, etc.) en las plataformas destino. Created: 21/May/26 Updated: 24/May/26 Resolved: 24/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-17: Pipeline CI/CD y Despliegue continuo en la Nube (Render y Vercel) |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Charles |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 5: Despliegue en nube |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i0011z: |

| HU-17: Pipeline CI/CD y Despliegue continuo en la Nube (Render y Vercel) (SCRUM-166) ### [SCRUM-175] Ajustar el empaquetado de Vite y eliminar configuraciones obsoletas (como migraciones de vercel.json). Created: 21/May/26 Updated: 24/May/26 Resolved: 24/May/26 |  |
| --- | --- |
| Status: | Finalizado |
| Project: | Automatización de Aulas Máster en Canvas |
| Components: | None |
| Affects versions: | None |
| Fix versions: | None |
| Parent: | HU-17: Pipeline CI/CD y Despliegue continuo en la Nube (Render y Vercel) |

| Type: | Subtask | Priority: | Medium |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter: | Charles | Assignee: | Charles |
| Resolution: | Done | Votes: | 0 |
| Labels: | None |  |  |
| Remaining Estimate: | Not Specified |  |  |
| Time Spent: | Not Specified |  |  |
| Original estimate: | Not Specified |  |  |

| Sprint: | Sprint 5: Despliegue en nube |
| --- | --- |
| Rank: | 0¦i00127: |

Generated at Wed May 27 15:40:02 UTC 2026 by Charles using Jira 1001.0.0-SNAPSHOT#100291-rev:eeba1a2da8f45da7a85ecebdb8b73a929c1f967c.